Zał. Nr 1 e

SPRAWOZDANIE  O WYKONANIU PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za  2009 R.  / WEDŁUG STANU NA 31.12.2009 R. /

- Dział 010, rozdz. 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowany koszt inwestycji  ogółem 56 000 zł/środki własne /, poniesione nakłady

w  roku sprawozdawczym 17 160 zł  za sporządzenie map do projektu kanalizacji

we wsiach Wólka Smolana, Brochocin i Olszowiec.

Projekt  budowy sieci wodociągowej we wsiach Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś

Śladów, Śladów  Gmina  przygotowała, jednak  realizacja uzależniona jest od

pozyskania środków z zewnątrz;  w miesiącu  04.2009 r. wniosek  o udzielenie

środków unijnych znajdował się na liście  rankingowej, obecnie  przebiega wtórna

weryfikacja wniosku  , planowane  zadanie rozpoczęcie się  w 2010 r. .

Także znajdująca się w fazie  projektowania inwestycja  wodociągu dla wsi

Kromnów, Gorzewnica, Piaski Duchowne i Przęsławice z uwagi na brak

dofinansowania przeszedł do planu  na następne 2 lata, tj. do roku 2010 - 2011.

- rozdz. 01095 , Budowa zbiornika wodnego Łasice

Plan środków  w budżecie  skorygowano na 10 tys.  zł , poniesione wydatki 0,00 zł, bo realizacja zadania  jest uzależniona od pozyskania środków z zewnątrz,  przygotowania do inwestycji trwają; w ubr. uaktualniono  projekty, realizacja przewidziana do 2012 r.; w 2010 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Dział 600 Transport , drogi gminne

Planowane środki ogółem 1 547 203 zł , poniesione nakłady w   2009 r.

1 514 409,27 zł   tj. 97,9 % planu, w tym dofinansowanie z Zarządu Województwa

Mazowieckiego i FOGR  253 tys. zł i 1 261 409,27 zł środki własne.

Realizacja  zadań  przebudowy i modernizacji dróg w  2009 r. przebiegała  j. n.

- Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach

Zadanie było  realizowane w II półroczu 2008 r., tuż po zakończeniu  budowy  kanalizacji, lecz z uwagi na usterki , z terminem na usunięcie  do 30.06.2009 r. , finansowanie   zostało zakończone w 2009 r. .

Poniesione nakłady   /227 613,52 zł ubr./ i  zapłacone w  2009 r.  79 306,66 zł  / nakłady poniesione w br. ze środków własnych/. Zadanie zakończone i oddane do użytku. /plan 80 tys. zł/

- Modernizacja drogi w m. Przęsławice – Nowa Wieś Śladów

Planowany koszt budowy 59,0 tys zł / z budżetu własnego /; na odcinku drogi została wykonana podbudowa z kruszywa gruzu  nakładem  57 436,38  zł .

-Zakupione  wiaty autobusowe i wykonane zatoki przystankowe

w miejscach, gdzie dzieci oczekują na dowóz do szkół / łączny nakład 34 404 zł/

w ramach poprawy bezpieczeństwa dowodu dzieci do gimnazjum w Lasocinie.

/środki własne / dot. planu 742 tys. zł./

-Przebudowa drogi w Śladowie do pomnika / plan 47 tys. zł/

na odcinku drogi  300 mb została wykonana podbudowa z kruszywa gruzu

i nakładka asfaltowa nakładem   45 225,03 zł /środki własne /.

- Przebudowa drogi BROCHÓW – Witkowice   plan środków własnych

60 tys. zł  , wydano na zakup przepustów stalowych  i projekt łącznie kwotę

52 060 zł /środki własne /.

Realizacja zadania po otrzymaniu wsparcia  z zewnątrz , planowana głównie w

następnym roku budżetowym.

W 2009 r. na przebudowę dróg w miejscowości Kolonia BROCHÓW wydano

/z planu 320 908 zł/   314 461,68 zł / wsparcie FOGR 60 tys. zł / ;

- Przęsławice II  wykonana nakładka  asfaltowa kosztowała 389 802,10 zł , w tym

wsparcie z Zarządu Województwa  Mazowieckiego 193 tys. zł.; przebudowa drogi

Łasice – Tułowice - Hilarów  - wydatek  317 706,75 zł /środki własne / W/w

inwestycje  dotyczące  zadania  organizacji  poprawy bezpieczeństwa dowodu

dzieci do Gimnazjum w Lasocinie  będą kontynuowane  w następnym roku

budżetowym / plan łączny w br. 742 tys. zł. /

Odcinek drogi  przez osiedle w Janowie wykonany  nakładem 224 006,97 zł

/nakładka asfaltowa /jest ostatnim zadaniem z zakresu dróg wykonanym w roku

2009 /środki własne   z planu 229 tys. zł/.

- Dział 750 Administracja

Zakup  sprzętu plan ogółem : 20 000 zł , w tym:

wydatki poniesione 19 976,22 zł  tj. 99,88 % planu na zakup komputerów  /administracja   Urzędu Gminy /;

- Dział 801 Oświata i wychowanie

- Szkoła Podstawowa w Śladowie  / plan 40 tys. zł/, wydano 37 265,90 zł  na

położenie nakładki asfaltowej na boisku przy Szkole /10 801,39 zł /; modernizacja   budynku harcówki i dachu na sali gimnastycznej 26 464,51 zł .

- Szkoła Podstawowa w Brochowie / plan 235 735 zł/  wydatki poniesione  218 502,48 zł, na przebudowę i wyposażenie oddziału przedszkolnego

przy wsparciu Zarządu Województwa Mazowieckiego - dotacja 100 tys. zł,

pozostałe środki własne.

- Gimnazjum w Lasocinie / plan 20 tys. zł / - utwardzenie bieżni  boiska

sportowego kosztowało 6 100 zł / środki własne /, z uwagi na zalecenia służb

sanitarnych zadanie dot. modernizacji  sanitariatów zostało rozszerzone

i przełożone do realizacji w następnym roku budżetowym.

Łączny plan na w/w zadania 295 735 zł / środki własne + 100 tys. dotacja j.w./,

wykonanie 88,55 %. Modernizacja szkół będzie kontynuowana w roku następnym.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie

Planowane  nakłady  w 2009 r. -   20  tys. zł po zmianach / środki własne /,  wykonane  zostały  w kwocie  14 098.00 zł .- za  wersję elektroniczną projektu rozbudowy, właściwe prace   planuje się  w roku  2010 -2011 , jednakże  możliwe będą przy  wsparciu z zewnątrz, o które gmina ubiega się od 2008 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie :Gospodarka wodno –ściekowa.

VI.     Dział 921 , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.Projekt  budowy domu kultury w Tułowicach /rozdz. 92109/

Plan wydatków 30 tys. zł , poniesiony  koszt 2 984 zł  na zakup  map do projektu

Budowy Domu  Kultury w Tułowicach. Sfinansowanie projektu przeszło na następny rok z uwagi na opóźnienie realizacji / brak wymaganych uzgodnień

i możliwości odebrania przygotowanego dokumentu i dokonania zapłaty/.

2.Budowa Skweru Chopinowskiego oraz zagospodarowanie  terenu centrum

kultury  w m. BROCHÓW / rozdział 92195/

Plan wydatków  ze środków własnych  615 tys. zł, wydatki poniesione

w 2009 r.  614 955,01 zł  tj. 100 % na projekt architektoniczny, parking,

konserwację i renowację rzeźby  z 1707 r.  plan zagospodarowania skweru.

Ze środków własnych  Gmina dokończyła zagospodarowanie terenu

Centrum Kultury. W  marcu  2009 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie  pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 i oczekuje

na dofinansowanie  w/w  zadania . Przewidywane zakończenie i rozliczenie - 2010r.

Reasumując: plan wydatków majątkowych na 2009 r. wg stanu na 31.12.2009 r.

wynosił  2 593 938 zł, poniesione wydatki  2 445 450,88 zł tj. 94,28 %;

Realizacja  wydatków  w  2009 r. przebiegała  planowo   - zadania

dokończone i rozliczone, poza przełożeniem  na następne lata  projektów  związanych ze wsparciem  pozyskanych środków z zewnątrz  / spowodowanych opóźnieniami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ogłaszaniu konkursów oraz  wyników  na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego/.