# ZP 271.8.2013

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY   NA  ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODST. ART. 11  UST. 8 PZP

Z A M A W I A J Ą C Y

GMINA  BROCHÓW

05– 088  BROCHOW

Nazwa zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowości  Wólka Smolana , Brochocin, Olszowiec   w gminie Brochów

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Brochów

Andrzej Fijołek

Wrzesień   2013 r.

zmiana  02.10 2013r.

# Rozdział I

# INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

| Nazwa Zamawiającego | Gmina Brochów |
| --- | --- |
| Adres ; województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość ulica, nr domu, | województwo mazowieckie, powiat sochaczewski, 05-088 Brochów Brochów 125 |
| Numer telefonu | 022 725 - 70 -51 725-70-03 |
| Numer faksu | 022 725-70- 51 725-70-03 wew.13 |
| Adres poczty elektronicznej | gmina@brochow.pl |

# Rozdział II

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającego kwot ustalonych na podstawie  art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Podstawa prawna : z art. 10 ust.1 oraz  art. 39-46   ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U. z 2013 r.  poz. 907)

# Rozdział III

# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest    :

Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej we wsiach  Wolka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg,

Malanowo  gmina Brochów  z rur PE 100  polegająca na wykonaniu:

1) Sieci kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej o łącznej   długości  7 289 mb   w tym:

-  1 523 mb      z rur  PN10    śr  110  mm

-      969,5 mb  z rur  PN 10   śr     90 mm

-    2724  mb    z rur  PN 10   śr     75 mm

-    1401 mb     z rur  PN 10   śr     63 mm

-       671,5 mb z rur  PN 10   śr     50 mm

2) Odgałęzień   od sieci głównej do przepompowni  o łącznej  długości  2 569 mb w tym  :

-  1 797,5 mb   z rur PN10     śr    40  mm

-      771,5 mb  z rur PN 10    śr    50  mm

3)  Przydomowych przepompowni ścieków     - 72 szt

Kod CPV -  45232410-9

2. Szczegółowy zakres  przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis   przedmiotu zamówienia  z wyszczególnieniem  pozycji tworzących zamówienie

oraz wymagania zamawiającego  dotyczące  parametrów technicznych  określa  dokumentacja

projektowa  załączona do niniejszej  specyfikacji  oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót.

3. Zamawiający informuje, iż przedmiary przekazane wykonawcom pełnią funkcję jedynie

pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców.

Przygotowując oferty Wykonawcy powinni sprawdzić zgodność przedmiarów z pozostałymi

częściami dokumentacji projektowej. Nie wniesienie zastrzeżeń przez Wykonawcę w ww.

zakresie    skutkuje obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją

techniczną i   wiedzą techniczną zgodnie z art. 647 k.c.

4. Oferta równoważna.

Zamawiający użył przy opisywaniu  przedmiotu zamówienia znaków towarowych  i nazw

producentów, ponieważ  uzasadniała to  specyfika przedmiotu zamówienia  i jednocześnie nie

można było użyć w opisie  dostatecznie  dokładnych  określeń, które pozwoliłyby  na złożenie

oferty zgodnej z jego oczekiwaniami.  Występujące w dokumentacji  projektowej nazwy handlowe

materiałów i urządzeń  oraz dostawców  należy traktować wyłącznie jako przykładowe.

Wymienione nazwy  producentów służą  wyłącznie doprecyzowaniu     przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się składanie  oferty równoważnej.   Wykonawca   może zaproponować  urządzenia i

materiały równoważne.   Ofertą równoważną  jest przedmiot , urządzenie  lub proponowany

materiał o takich samych  lub lepszych parametrach technicznych,  jakościowych,  funkcjonalnych

spełniający  minimalne  parametry określone  przez zamawiającego  w dokumentacji projektowej.

W takim przypadku wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić wraz z  ofertą  specyfikację

szczegółową,   z której w sposób nie budzący  wątpliwości  zamawiającego   winno wynikać, iż

zaoferowany asortyment   jest  o takich samych lub lepszych parametrach  technicznych,

jakościowych , funkcjonalnych,  w  odniesieniu  do asortymentu  określonego przez

zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6. Zamawiający przewiduje   udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyć Podwykonawcom

Rozdział IV

Miejsce i termin wykonania zamówienia

1. Miejsce realizacji zamówienia :    miejscowości  Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary

Łęg, Malanowo      gmina Brochów

2. Termin  realizacji zamówienia

Termin  zakończenia  całości  robot budowlanych i zawiadomienia  zamawiającego  o gotowości

odbioru ustala się na dzień     31.12.2014 r.

W przypadku przerwania  lub wstrzymania  realizacji zamówienia  z przyczyn  nie leżących po

stronie  Wykonawcy, Wykonawca może skorzystać z uprawnienia  do zmiany terminu  zakończenia

robót, zgodnie z zapisami § 14 pkt 2  projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

Rozdział  V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

niżej podane  warunki udziału  w  postępowaniu  zawarte w art.22 ust.1 ustawy  Prawo

zamówień publicznych :

# posiadania  uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy

# prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

# posiadania  wiedzy i doświadczenia ;

# 3) dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

# zamówienia ;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2.  O zamówienie  mogą ubiegać się  Wykonawcy , którzy  spełniają  warunek  udziału  w

postępowaniu  dotyczący braku podstaw do  wykluczenia  z postępowania  o udzielenie

zamówienia  publicznego w okolicznościach , o których mowa w art.24 ust.1 Pzp

3.  Opis sposobu  oceny spełniania  warunku

# 1)  Opis sposobu  dokonania oceny   spełniania  warunku posiadania  uprawnień do

# wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy  prawa nakładają

# obowiązek ich posiadania

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli  wykonawca złoży  Oświadczenie   z art. 22 ust.1  -

załącznik  nr  1

# 2)  Opis sposobu  dokonania oceny   spełniania  warunku posiadania  wiedzy i doświadczenia ;

# Warunek ten zostanie spełniony jeżeli  wykonawca  wykaże, że w okresie  ostatnich  pięciu lat

# przed upływem  terminu składania  ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy

# w tym okresie  wykonał  minimum 2 zamówienia  polegające na budowie sieci

# kanalizacji sanitarnej    o wartości  nie  mniejszej  niż    500.000 brutto każda.

Do wskazanych robót wykonawca zobowiązany jest  przedstawić dowody dotyczące

najważniejszych  robót , określających , czy roboty te  zostały  wykonane należycie  oraz

wskazujących  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej  i prawidłowo

ukończone.

# 3) Opis sposobu  dokonania oceny   spełniania  warunku dysponowania  odpowiednim

# potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia ;

# Warunek ten zostanie spełniony jeżeli  wykonawca  wykaże, że  kierownik budowy  posiada

# uprawnienia w specjalności   instalacji sanitarnych  do pełnienia   samodzielnych  funkcji

# technicznych w budownictwie i kierowania robotami w zakresie  odpowiadającym

# przedmiotowi zamówienia.

4) Opis sposobu  dokonania oceny   spełniania  warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli    wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości    800 000,00 zł

b) posiada  opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia  lub  w przypadku jej  braku

inny  dokument   potwierdzający,    że  Wykonawca    jest  ubezpieczony   od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż

1 000 000,00 PLN,

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona  w oparciu o

przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w    rozdziale VI pkt

1 i 2  siwz.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a

podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie potwierdzenia

nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Rozdział VI

WYKAZ OŚWIADCZEN  LUB DOKUMENTÓW, JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa  w art.22 ust.1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów :

1. Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu o zamówienie

publiczne   określonych  w    art.22 ust.1  Pzp  -  wg wzoru  zał. Nr 1

2.  W celu  potwierdzenia, ze wykonawca  posiada niezbędną do wykonania  zamówienia  wiedzę

i doświadczenie , a także dysponuje odpowiednim potencjałem  technicznym  oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia , do oferty należy dołączyć   następujące dokumenty :

1) Wykaz robót budowlanych   wykonanych w okresie  ostatnich  pięciu lat przed upływem

terminu składania  ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie

wraz z  podaniem  ich rodzaju i wartości , daty i miejsca  wykonania oraz  załączeniem  dowodów

dotyczących  najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały  wykonane w sposób

należyty oraz wskazujących  czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej  i

prawidłowo ukończone   - zał.  nr 3.

Dowodami, o których mowa  wyżej są

- poświadczenie

- inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać  poświadczenia  o którym mowa  w ppkt a)

- W przypadku, gdy zamawiający  jest podmiotem, na rzecz którego  roboty budowlane  wskazane w wykazie , o którym mowa  w  ppkt   a) i b) zostały wcześniej wykonane,  wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,  o których mowa  w ppkt a) i b)

2)   Wykaz osób , które będą uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia , w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,  wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych dla wykonania zamówienia,

a także zakresu  wykonywanych przez nie czynności, oraz  informacja  o podstawie  do

# dysponowania  tymi osobami     zał. Nr 4.

3) Oświadczenie, że  osoby, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia  posiadają

wymagane prawem uprawnienia (Kierownik  budowy  – uprawniania budowlane w branży

sanitarnej   zał. Nr 5

3.  Dokumenty potwierdzające,  że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia.

1)  Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  potwierdzającej

wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną

nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej  lub w przypadku jej

braku inny   dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem  zamówienia.

4. W celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia  z postępowania  o udzielenie  zamówienia

z art. 24 ust 1   Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty :

1) Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia    - zał. Nr 2

2) Aktualny  odpis z właściwego  rejestru  lub z centralnej  ewidencji i  informacji  o działalności

gospodarczej   jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w    celu

wykazania braku podstaw  do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1  pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wcześniej  niż 6  miesięcy przed  upływem terminu  składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie  właściwego  naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków  lub  zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane

prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych  płatności  lub wstrzymanie

w całości  wykonania decyzji właściwego  organu - wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert).

4) Aktualne zaświadczenie   właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub

Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające, że  wykonawca nie  zalega

z opłacaniem składek na  ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne lub potwierdzenia, że

uzyskał przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu – wystawione

nie wcześniej  niż 3 miesiące przed  upływem  terminu składania ofert.

5)  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

6)  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9

ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów wymaganych w pkt 5  ppkt 2-6    - składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,

Szczegółowe wymagania  odnośnie w/w  dokumentów zostały określone  w przepisach

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   19 lutego 2013r. w sprawie  rodzajów dokumentów,

jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich  te dokumenty mogą być

składane  poz.231

7. Inne dokumenty:

1) Pełnomocnictwo do podpisania  oferty w przypadku, gdy Wykonawcę  reprezentuje  Pełnomocnik.

Do oferty należy dołączyć  dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej

przez notariusza.

2) Formularz ofertowy

3) Dowód wniesienia wadium.

4) Informacja  Wykonawcy, że  należy do  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia  16 lutego

2007r.  o ochronie  konkurencji i konsumentów wraz z lista podmiotów należących do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych

Nie dostarczenie któregokolwiek dokumentu lub nie spełnienie wymogów określonych w niniejszej           specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty lub uznanie jej za nieważną z przyczyn  formalnych.

Rozdział VII

OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTY GOSPODARCZE  (KONSORCJUM)

Wykonawcy mogą  wspólnie  ubiegać się  o udzielenie  zamówienia  (w ramach oferty wspólnej w

rozumieniu art.23 ustawy  Prawo zamówień publicznych) pod warunkiem, że oferta  spełniać będzie

następujące wymagania :

1. Wykonawcy  występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia  pełnomocnika do

reprezentowania  ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania  w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub kopia  poświadczona przez notariusza ) powinien  być

załączony do oferty i zawierać  w szczególności wskazanie;

-postępowania  o zamówienie publiczne ,

-wszystkich wykonawców ubiegających się  wspólnie  o udzielenie  zamówienia  wymienionych z

nazwy  z określeniem adresu siedziby,

-ustanowionego  Pełnomocnika  oraz zakresu jego umocowania .

3. W przypadku  składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie  oświadczenie

o spełnieniu  warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo  zamówień

publicznych   winno zostać podpisane przez   każdy z podmiotów występujących  wspólnie  winni

podpisać się   wszyscy wykonawcy występujący wspólnie  bądź ustanowiony przez nich

Pełnomocnik.

4.  Dokumenty,  o których mowa  w  rozdziale VI pkt 4  musi złożyć każdy  z Wykonawców

składających ofertę  wspólną

5.  Potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie  Wykonawców  występujących wspólnie

łącznie muszą spełniać  wymagane w siwz warunki,

6. W przypadku  warunku posiadania pracowników  zdolnych do  wykonania zamówienia ,

Wykonawcy występujący wspólnie  w sumie muszą spełniać wymagane w siwz warunki,

7. Oświadczenia, formularze  oraz dokumenty sporządzone  na załączonych do SIWZ wzorach składa i

podpisuje  w imieniu wszystkich Wykonawców  Pełnomocnik wpisując  w miejscu przeznaczonym

na  podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających

ofertę  wspólną

8. Wszelka korespondencja  prowadzona  będzie  przez Zamawiającego wyłącznie  z Pełnomocnikiem,

którego adres należy  wpisać w formularzu ofertowym ,

9. Jeżeli oferta  Wykonawców  występujących wspólnie  zostanie wybrana , zamawiający  zażąda

przed zawarciem umowy w sprawie  zamówienia publicznego, umowy regulującej  współpracę

tych Wykonawców.

10. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie zobowiązań.

Podmioty oddające do dyspozycji  Wykonawcy  zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia  lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego  łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych   zasobów na okres korzystania   z nich przy wykonywaniu zamówienia , wykonawca zobowiązany jest wykazać  w/w okoliczności przez  załączenie do oferty zobowiązania do współpracy

Podwykonawcy

W przypadku korzystania z usług  Podwykonawców, Wykonawca  jest zobowiązany do wskazania  w

ofercie  części zamówienia , której wykonanie  zamierza powierzyć  podwykonawcom.

Rozdział VIII

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

przekazywane będą pisemnie drogą pocztową lub za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje

dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument

lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Adres zamawiającego i numer faksu podano w  Rozdziale I niniejszej specyfikacji.

2. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Maria Rojek  - insp. ds. zamówień publicznych     Urząd Gminy Brochów  pokój Nr 28

Joanna Tarczyk  - podinsp.  ds.  pozyskiwania środków unijnych

w godz. 8:00 – 15:00

nr fax   (022)  725-70-51 wew. 13

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z  Wykonawcami.

Rozdział IX

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Wykonawca  zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w  wysokości:  50.000,00 zł  słownie:

pięćdziesiąt   tysięcy złotych najpóźniej przed upływem terminu składania ofert

2.Wadium może być wniesione :

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych

3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze      poręczeniem pieniężnym;

4) gwarancjach bankowych;

5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3.  Wadium wniesione w pieniądzu, należy przelać  na rachunek bankowy :

SBO  WARSZAWA   Filia Brochów       05 8015 0004 1100   1111  2011  0001

Do oferty należy dołączyć kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez

wykonawcę.

4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy  załączyć  do oferty.

Dokument w formie poręczenia, gwarancji  powinien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze

pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu,

następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

1) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem  i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta

( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

nazwy  wszystkich członków podmiotu z zaznaczeniem, że działają oni jako podmiot wspólny, np.

poprzez  następujący zapis: „Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez

Państwa   postępowaniem o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest Budowa sieci

kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowości  Wólka Smolana , Brochocin, Olszowiec   w

gminie  Brochów,  w którym na mocy swojej oferty uczestniczą (tu należy wymienić wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zwani łącznie wykonawcą,

wymagane jest  wniesienie wadium w wysokości 50.000 zł”,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) kwotę gwarancji,

d) termin ważności gwarancji,

e)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie iż wykonawca, którego ofertę  wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.

2)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być

sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:

a) wskazanie podmiotu za który poręczyciel dokonuje poręczenia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia jako Wykonawcę ( podmiot za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

c) kwotę do wysokości, której poręczyciel będzie zobowiązany,

d) wskazanie terminu z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze  terminowym nie może zostać odwołane.

Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium z następujących sytuacjach:

1)  po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem

wykonawcy, którego  oferta została wybrana  jako najkorzystniejsza

2) wykonawcy, którego oferta  została wybrana  jako najkorzystniejsza , zamawiający  zwraca

wadium niezwłocznie  po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

6. Zamawiający  zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał  ofertę  przed

upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu  zwrócono wadium  na podstawie pkt 5.1) jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia  odwołania  jego oferta  została wybrana  jako najkorzystniejsza . Wykonawca  wnosi wadium w terminie  określonym przez zamawiającego.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których

mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn

nieleżących po jego stronie.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy.

Rozdział X

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przez upływem terminu

związania ofertą, zwrócić sie do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu

o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

4. Odmowa wyrażenia zgody , o której mowa w pkt. 3 , nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie  terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli  przedłużenie terminu  związania ofertą  dokonywane

jest  po wyborze  oferty najkorzystniejszej , obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego

przedłużenia  dotyczy jedynie  wykonawcy, którego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza

Rozdział XI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawcy zobowiązani są  zapoznać się dokładnie z   informacjami zawartymi w siwz   i

przygotować  ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji.

2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę w oryginale,  sam lub jako partner w konsorcjum.

3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym w jednym egzemplarzu

5.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane specyfikacją dokumenty, oświadczenia i załączniki –

oświadczenia w oryginale, inne dokumenty w oryginale lub potwierdzone za zgodność z

oryginałem . Dokumenty złożone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język  polski.

Załączniki nie dotyczące wykonawcy - powinny być złożone z adnotacją „ NIE DOTYCZY „ i

wymaganymi podpisami.

6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami

prawa.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do

podpisania  oferty.

8. Wszystkie kartki oferty powinny być  parafowane przez  osobę uprawniona  , kolejno ponumerowane i

spięte (zszyte) w sposób trwały,  zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.

9.Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie i opisać

następująco:

Gmina    BROCHÓW    05-088 Brochów

Oferta na :    Budowę  sieci  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowości  Wólka Smolana,

Brochocin, Olszowiec   w gminie Brochów

Nazwa i adres Wykonawcy

Nie otwierać przed dniem       07.10.2013 r.   godz. 11:15

10. W  przypadku  przesłania oferty  pocztą , należy  umieścić ofertę w dwóch kopertach.

Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i adresowane  na

Zamawiającego,

11. W przypadku oferty wspólnej   należy  na opakowaniu  wymienić nazwy z określeniem  adresu –

siedziby wszystkich wykonawców składających  ofertę wspólną  z zaznaczeniem  Pełnomocnika.

12. Zamawiający zaleca, aby wykonawca  dokonał  wizji lokalnej  terenu,  na którym mają  być

prowadzone    roboty  budowlane. Koszt  wizji lokalnej  ponosi wykonawca . Wykonawca ponosi

wyłączną  odpowiedzialność  za treść uzyskanych informacji , z wyjątkiem informacji  uzyskanych

od zamawiającego na piśmie.

Rozdział XII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w Urzędzie   Gminy  Brochów , pokój  nr   28   w terminie do dnia

07.10.2013 r.  do godz. 11:00

2. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.

W takim przypadku za  termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru

przesyłki przez  zamawiającego.

3. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym w pkt 1.  zostaną

niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania .

4. Otwarcie ofert odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Brochów,   pokój nr  15

parter

5. Termin otwarcia ofert  dnia     07.10.2013 r. o godz. 11:15

6.  Przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom,  informację o wysokości

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Wykonawca nieobecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o

przesłanie informacji ogłoszonych w czasie otwarcia ofert.

Rozdział XIII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY i KRYTERIÓW , KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ

PRZY WYBORZE  OFERTY

1 Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego na podstawie którego Wykonawca dokona

wyliczenia ceny ofertowej. Kosztorys ofertowy winien być opracowany na podstawie przedmiaru

robót, przedłożony w opcji „Kalkulacja uproszczona” i obejmować podstawę wyceny, opis pozycji

kosztorysowej, jednostkę obmiaru, ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji.

1 strona (tytułowa) kosztorysu ofertowego winna  zawierać    stawki narzutów i  cenę  robocizny.

W przypadku  wystąpienia konieczności rozliczenia  robót dodatkowych. Ceny materiałów i

sprzętu  rozliczone zostaną  wg cen średnich  na podstawie  cennika  SEKOCENBUDU  za ostatni

kwartał

2. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia

wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz koszty bez których nie można wykonać

zamówienia. Będą to min. następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,

badań powykonawczych wymaganych przepisami, innych czynności niezbędnych do wykonania

przedmiotu zamówienia, badania archeologicznego, zajęcia pasa drogowego,  koszt obsługi

geodezyjnej oraz inwentaryzacji  geodezyjnej.

3. Całkowita cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich,  podana netto, brutto, z

wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

4. Podana cena  oferty będzie stała  i będzie  obowiązywać  w czasie  realizacji przedmiotu zamówienia.

Musi być tak skalkulowana , aby zawierała  całkowitą  cenę realizacji przedmiotu zamówienia  za

cały zakres i czas realizacji zamówienia .

5. WYBÓR OFERTY DOKONANY ZOSTANIE NA PODSTAWIE niżej przedstawionych kryteriów

(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 % |

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Minimalna cena oferowana  brutto

Cena =      ------------------------------------------------  * 100 pkt

Cena oferty badanej brutto

6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w

oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona

wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział XIV

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia ceny.

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający  jednocześnie zawiadomi wszystkich

wykonawców , którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko , siedzibę albo miejsce zamieszkania  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy  wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie,  po którego upływie  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

umowa

3.  Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na stronie internetowej oraz wywiesi na tablicy ogłoszeń

w swojej siedzibie.

4. Wykonawca, którego oferta została uznana  jako najkorzystniejsza   przed podpisaniem  umowy

przekaże zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej

jeżeli wykonawca   posiada   taki wpis.

Oferta wspólnych wykonawców – przed podpisaniem umowy  Wykonawcy występujący wspólnie

przedłożą  umowę regulująca współpracę tych wykonawców.

Rozdział XV

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany przed

podpisaniem umowy do  wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w wysokości:

10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania

zamawiającego wynikającego z umowy.

2. Zabezpieczenie może być wniesione (zgodnie z art.148 ust.1 ustawy prawo zamówień

publicznych (  t.j. Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) w następujących formach:

-  w pieniądzu  , na rachunek bankowy :

SBO  WARSZAWA   Filia Brochów       05 8015 0004 1100   1111  2011  0001

-  poręczeniach bankowych

-  poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że  poręczenie

kasy jest zawsze   poręczeniem pieniężnym,

-   gwarancjach bankowych,

-   gwarancjach ubezpieczeniowych,

-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z 2002r. Nr 25 poz. 253 Nr 66 poz. 596 i Nr 216 poz. 1824

oraz z 2004r. Nr 145 poz.1537).

Termin wniesienia zabezpieczenia upływa najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4. Nazwa oraz numer rachunku, na który należy wpłacać ustaloną kwotę wadium i zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w pieniądzu, podane są w niniejszej specyfikacji.

5. Sposób przekazania:  oryginał zabezpieczeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed

odpisaniem umowy.

Rozdział XVI

POSTANOWIENIA UMOWY

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 8  do siwz.

Rozdział XVII

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

Rozdział XVIII

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XIX

Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział XX

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

ZAŁĄCZNIKI :

1.  Wzór oferty

2 . Oświadczenie

3.  Oświadczenie

3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5  lat robót budowlanych

4. Wykaz osób  odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy

5. Oświadczenie  o posiadaniu  przez kierownika budowy uprawnień budowlanych

6. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

#### 7. Harmonogram rzeczowo – finansowy

#### 8. Projekt umowy

Sporządził:

Maria  Rojek

………………………….

(pieczęć oferenta )

GMINA BROCHÓW

BROCHÓW 125

05-088 BROCHÓW

O F E R T A

Nazwa Wykonawcy/nazwisko i imię  ……………………………………………………………

Siedziba  …………………………………………………………………………………………

Typ przedsiębiorstwa    ………………………………………………………………………….

/ spółka,  korporacja, konsorcjum, , działalność gospodarcza itp./

Nr telefonu ........................................................   faks   ..............................................................

Nr NIP    .............................................................  Nr regonu     .....................................................

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:

Budowę sieci kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowości  Wólka Smolana , Brochocin, Olszowiec   w Gminie Brochów

Oferuję realizacje zamówienia

za cenę netto : ……………………………………. zł

słownie:……………………………………………………………………………………………… zł

należny podatek VAT 23 % ………………………………. zł

cena brutto : ……………………………………………... zł

słownie:………………………………………………………………………………………………. zł

Składając niniejszą ofertę jako wykonawca oświadczam, że :

1. Spełniam warunki  określone  w art. 22 ust.  1 pkt 1-4  ustawy Pzp   ( t.j.Dz.U. z 2013 r.  poz. 907)

2.  Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia do dnia:  31.12.2014 r.

3.  Oświadczam, że na wykonany przedmiot zamówienia  udzielę gwarancji  na okres  36 miesięcy.

4.  Oświadczam, że  akceptuję warunki płatności zawarte w postanowieniach  umowy.

5. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 50.000 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy w formie:

…………………………………………..  potwierdzenie w załączeniu).

6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania

ofert.

7. Składając podpis lub parafę  na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty poświadczam, że

dany  dokument jest zgodny z oryginałem.

8.  Oświadczam,  że zapoznałem  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę

do niej zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.

9.  Akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy i zobowiązuję się do zawarcia umowy

w terminie   oraz miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

10. Oświadczam, że zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia oraz zdobyłem

wszelkie informacje  niezbędne do właściwego  przygotowania oferty.

11. Następujące zakresy  robót  zamierzamy zlecić podwykonawcom  (o ile dotyczy):

a) ............................................................................................................................................................

b) ………………………………………………………………………………………………………

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

| Imię i Nazwisko | (........................................................................................) |
| --- | --- |
| Adres | (........................................................................................) |
| Telefon | (........................................................................................) |
| Fax. | (........................................................................................) |
| E-mail | (........................................................................................) |

Numer konta na który Zamawiający przeleje należność:

| Nazwa banku |  |
| --- | --- |
| Numer Rachunku |  |

.............................................................

............................dn.……...2013 r.                                    ( podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

Zał. Nr 1

Miejscowość………………………..data ..................

…………………………………..

( Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę   w  postępowaniu  na realizację zamówienia publicznego na:

Budowę sieci kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowości  Wólka Smolana , Brochocin, Olszowiec   w gminie Brochów

Oświadczam(my),  że  firma, którą  reprezentuję :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiada wiedzę i doświadczenie

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

…………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Zał. Nr 2

Miejscowość ...................................data …………

………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę  w postępowaniu  na realizację zamówienia publicznego   na  :

Budowę sieci kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowości  Wólka Smolana , Brochocin, Olszowiec   w gminie Brochów

Oświadczam,  że  firma, którą reprezentuję  nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych  ( t.j.Dz.U. z 2013 r.  poz. 907)

………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Zał. Nr 3

Miejscowość ...................................data ..................

……………………………

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ

WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH

5  LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę na realizację  zamówienia publicznego na :

Budowę sieci kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowości  Wólka Smolana , Brochocin, Olszowiec   w gminie Brochów

oświadczam,  że  w okresie ostatnich pięciu lat,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  firma, która reprezentuje wykonała  następujące roboty  budowlane:

| Lp. | Miejsce wykonania | Rodzaj wykonanych robót | Wartość. | Rozpoczęcie realizacji zadania (dzień. miesiąc .rok) | Zakończenie realizacji zadania (dzień , miesiąc, rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć  dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te

zostały wykonane  w sposób należyty  oraz wskazujące , czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i  prawidłowo ukończone

……………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Zał. Nr 4

Miejscowość ...................................data ..................

………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB  ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ UMOWY

Składając ofertę  w postępowaniu na realizację  zamówienia publicznego na  :

Budowę sieci kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowości  Wólka Smolana , Brochocin, Olszowiec   w gminie Brochów

Oświadczam,  że  firma, którą   reprezentuję  do wykonania zamówienia  dysponuje  n.w.   osobami , które będą uczestniczyć   w wykonaniu zamówienia , w szczególności  odpowiedzialnymi  za kierowanie  robotami budowlanymi

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Proponowane stanowisko | Lata doświadczenia | Przygotowanie zawodowe/uprawnienia / | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

(podpis osób uprawnionych do

reprezentowania   wykonawcy)

Zał. Nr   5

…………………………….

(pieczęć wykonawcy )

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRZEZ  KIEROWNIKA

BUDOWY UPRAWNIEN  BUDOWLANYCH

Składając ofertę w postępowaniu na realizację zamówienia  p.n.

Budowę sieci kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowości  Wólka Smolana , Brochocin, Olszowiec   w Gminie Brochów

oświadczam, że  deklarowana/y  na kierownika  budowy     Pan/i

……………………………………………………………………………………………………………

Posiada  uprawnienia  budowlane     Nr ……………………..  w specjalności  instalacji sanitarnych do pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych w budownictwie    i kierowania robotami w zakresie  odpowiadającym przedmiotowi  zamówienia  wymagane przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623  z późn. zm.)

………………………………………………

(podpis osób uprawnionych do

reprezentowania  wykonawcy)

Zał Nr  6

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa  wykonawcy    ……………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy………………………………………………………………………………………..

Na podstawie art. 26 ust. 2d  ustawy  Prawo zamówień publicznych  składam listę  podmiotów należących  do tej samej  grupy kapitałowej :

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

..................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….

(data i czytelny podpis)

Oświadczam, że  nie należę  do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuje  nie należy do grupy kapitałowej *

…………………………………………….

(data i czytelny podpis)

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

załączony oddzielnie w programie Exel pod nazwą załącznik  nr 7    do siwz

Zał. Nr 8

UMOWA  Nr

na budowę sieci kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowości  Wólka Smolana , Brochocin, Olszowiec   w Gminie Brochów

Zawarta w dniu   _____________  roku w   Brochowie  pomiędzy Gminą Brochów z siedzibą

Brochów 125,   05-088 Brochów  posiadającą NIP 837 169 27 23

zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez:

Wójta Gminy  Brochów –                     przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy –

a firmą: __________________________________________________________________

___________________z siedzibą _____________________  posiadającą NIP ________________,

zwaną dalej  "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

_________________________ – ______________________________

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającego kwot ustalonych na podstawie  art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. DEFINICJE

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2.   Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,

3.	Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.	Harmonogramem rzeczowo-finansowy - projekt organizacji wykonania robót określający szczegółowo zakres z podziałem na poszczególne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane etapy robót.

5.	Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6.	Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7.	Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony                         w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8.	Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia                 i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności  w wykonaniu przedmiotu umowy.

10.	Podwykonawca - osobę fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

11.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne                           i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

12..Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                             z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

13. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. budowa

sieci kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowości  Wólka Smolana , Brochocin,   Olszowiec

w gminie Brochów

2. Przedmiotowe  zadanie realizowane będzie  zgodnie ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia ,

dokumentacją projektową  oraz zgodnie ze specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

3. Przedmiot umowy określony w pkt. 1 będzie realizowany zgodnie z uzgodnionym

harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy.

§ 3.   OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie  terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

2) przekazanie kompletu dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy.

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy

określonego w § 2 umowy,

4) zapłaty za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu  składowania oraz na terenie wykonywanych robót

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo Budowlane ( Dz.U.  z 2010 Nr 243 poz.1623  z późniejszymi zmianami),

2) przyjęcie i zagospodarowanie terenu budowy,

3) utrzymanie porządku oraz  ochrona  mienia znajdującego się na terenie budowy,

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie

wykonywania robót .

5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla

zachowania terminu wykonania robót.

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

7) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu

umowy.

8) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu  dokumentów wymienionych w  § 6, pkt 6 ppkt 2

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy

9) informowanie Zamawiającego  ( inspektor nadzoru ) o terminie zakrycia robót ulegających

zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających.

§ 4. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

1.	Wykonawca, po zapoznaniu się  ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy oraz  będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 5. REALIZACJA UMOWY

1.  Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

__________________________

posiadający uprawnienia budowlane __________________ z dnia ___________

zam. ___________________________________     tel. ______________,

2.  Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie :

____________________________,

posiadający uprawnienia budowlane   ________________ z dnia _____________

zam. ___________________________________________ tel. __________________

3.  Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień       31.12. 2014 r.

4. Jako termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się zakończenie robot budowlanych oraz

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy

dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6. ODBIORY ROBÓT

1. Występują następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót podlegających zakryciu lub zanikających

- odbiór instalacji i urządzeń technicznych

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór po okresie rękojmi (odbiór ostateczny pogwarancyjny).

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiory robót podlegających zakryciu lub zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy   i jednoczesnym powiadomieniem inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia,  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektora nadzoru inwestorskiego  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

4. Odbiór instalacji i urządzeń technicznych

Odbiór instalacji i urządzeń technicznych polega na końcowej  ocenie ilości i jakości wykonywanych instalacji  oraz zamontowanych urządzeń.

Gotowość instalacji oraz urządzeń technicznych do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót będzie dokonany nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia,  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

5. Odbiór częściowy.

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę  zawiadomienia  Zamawiającego o wykonaniu zakresu robót wyszczególnionego w  harmonogramie realizacji robót ,stanowiącym integralną część umowy.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

6.Odbiór końcowy.

Przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór całości  robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

1) Po zakończeniu robót, dokonaniu przez kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy

i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadamia

Zamawiającego o gotowości odbioru. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin

biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

2) Do zawiadomienia Wykonawca załącza następujące dokumenty:

a/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

b/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

c/  recepty i ustalenia technologiczne,

d/  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

e/  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

f/  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

g/ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

h/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

i/ rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości, wartości.

j/ oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57,  ust.1,  pkt 2, lit. a i lit b

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz.U.  z 2010r Nr 243 poz. 1623 z

późniejszymi zmianami),

3) Na podstawie zawiadomienia Zamawiający powołuje Komisję Odbioru , wyznacza dzień i

godzinę rozpoczęcia odbioru. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego,

Wykonawca, kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

4) Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni,

5) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do

odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się  z

obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6) Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 2, pkt 3

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania

wynikającego z umowy.

7) Z czynności odbioru Komisja sporządza  protokół, który będzie  zawierać ustalenia

poczynione w toku odbioru.

8) Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego

w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich

wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9) W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia

Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

10)	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

11)	Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru                            i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

12) Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odebrania robót.

- Odbiór po okresie rękojmi (odbiór ostateczny pogwarancyjny).

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego i wykonawcy w formie protokołu

ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania

wad.

Odbioru ostateczny  dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

§ 7. WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2  a umowy, Strony ustalają

wynagrodzenie łączne :

1/   netto   _____________________ zł

( słownie_______________________________________________________),

2/  należny podatek VAT w wysokości  _________________________zł

(słownie zł  ____________________________________________________)

3/ brutto  _____________________________ zł

(słownie: ________________________________________________________)

2. Wynagrodzenie nie podlega indeksacji.

3.	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek

bankowy, Nr  __________________________________________________________.

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie   poszczególnych etapów robot  zgodnych z harmonogramem

realizacji robót  nastąpi fakturą częściową  (nie więcej jak jedna faktura na kwartał) .  Wystawienie

faktury następuje na podstawie  podpisanego praz zamawiającego (reprezentowanego  przez

inspektora nadzoru inwestorskiego)  bezusterkowego  protokołu odbioru częściowego.

Ostatnia faktura w kwocie  nie niższej  niż 25%  wartości umowy.

5.	Końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą  końcową  na podstawie podpisanego przez Zamawiającego  bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

6.  Zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

§ 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie _____________ w wysokości:  10 % wartości oferty.

2.	Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.	Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4.	Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 9.   RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA I ZASTĘPCZE USUWANIE WAD

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na  36  miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz  z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad

rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady   wykonanego przedmiotu umowy powstałe

wskutek dostarczonego przez siebie projektu  lub rozwiązania technicznego.

§ 10. ROBOTY DODATKOWE

1.	Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.	Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.

3.	Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli :

a/ Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

b/ Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje robót i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni.

c/ wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

d/ Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem technicznym, wskazaniami Zamawiającego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a/  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

b/ Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową , jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

c/ Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy , nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

d/ w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 ppkt  c/ Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia.  Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 12. KARY UMOWNE

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto  o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót,  odbiorze pogwarancyjnym, a także w okresie gwarancji - w wysokości  0,3 % wynagrodzenia  brutto ,  o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót  z przyczyn zależnych od Wykonawcy                         w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  brutto , o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy,

Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej  z wynagrodzeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  za odstąpienie od umowy nie spowodowane  winą Zamawiającego w wysokości 10  % wartości wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 7  ust. 1 umowy.

3..Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych  dni.

5.	Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte

w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z

obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia

wady.

6.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą

Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania robót,

udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  .

7.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek   \

ustawowych.

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w

§ 7 ust. 1 umowy.

§ 13. SIŁA WYŻSZA

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14. ZMIANY UMOWY

Strony umowy zastrzegają  sobie prawo  do zmiany  postanowień umowy  w przypadkach :

1. Zmian w przepisach prawa lub wykładni  jego przepisów.

2. Zajścia okoliczności, na  które   strony nie miały wpływu   a, dotyczące zaniechaniem działania

a)  osób trzecich

b)  organów

w stosunku do okoliczności  towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających  obiektywnie

bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie

świadczeń  stron umowy w sposób określony pierwotnie  w niniejszej umowie

3. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych  uniemożliwiających , ze względów technologicznych

prowadzenie robót,  pomimo dołożenia  przez Wykonawcę  wszelkich  starań , aby roboty  mogły zostać

zrealizowane zgodnie z terminem   określonym w  § 5  niniejszej umowy – strony przewidują  możliwość

wydłużenia  terminu realizacji , z zastrzeżeniem, że okres  wydłużenia terminu  realizacji  nie może być

dłuższy  niż okres trwania warunków pogodowych  powodujących brak możliwości  prowadzenia prac.

4. Wprowadzenie w umowie  zmian, o których mowa  w  pkt  1, 2 i 3   wymaga  zgody obydwu stron

wyrażonej  w postaci  aneksu do  umowy.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić  obecność kierownika na budowie podczas prowadzenia robót.

3.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

4.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

5.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający :        Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

Wykonawca:  ___________________________________________________

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

6.	Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

7.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 	Zamawiającego.

8.	Umowę sporządzono w  trzech  jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego , jeden egzemplarz  dla Wykonawcy

9.	Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

1/ Oferta Wykonawcy

4/ Harmonogram  rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA	   			          	ZAMAWIAJĄCY