UMOWA  Nr  ZP.272.    .2014

Zawarta w dniu            .   w   Brochowie  pomiędzy Gminą Brochów z siedzibą

Brochów 125,   05-088 Brochów  posiadającą NIP 837 169 27 23

zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez:

Andrzeja Fijołka                                            -   Wójta Gminy  Brochów                     przy kontrasygnacie

Grażyny Makowieckiej – Kalota                -    Skarbnika Gminy

a firmą:                                    posiadającą NIP   837-119-90-23

zwaną dalej  "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

–

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP 271.6.2014  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającego kwot ustalonych na podstawie  art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. DEFINICJE

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną

część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2.  Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  w miarę potrzeby,

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,

3. Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i

urządzenia Wykonawcy.

4. Harmonogramem rzeczowo-finansowy - projekt organizacji wykonania robót określający szczegółowo

zakres z podziałem na poszczególne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za

wykonane etapy robót.

5. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji

etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń

w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub

wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami

technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi

przepisami prawa.

8. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia  i materiały oraz

dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy

określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie

(pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności  w wykonaniu

przedmiotu umowy.

10.	Podwykonawca - osobę fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

11.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne                           i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

12. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

13. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą

jego przydatność do stosowania w budownictwie.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.

„1. Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości  Łasice , dz.  ew. nr 30 i dz. ew. nr 8  o dł.  0,750

km,   od km  0+000 do km 0+ 750”   polegające na  :

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego  (gruzu betonowego)  grubości  10 cm  na

odcinku  o długości  750 mb i szer.   4 m,

- wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego  stabilizowanego  mechanicznie  grub. 10 cm

na odcinku  o długości  750 mb i szer.  4 m

„ 2. Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości  Łasice , dz. ew. nr 87 o dł.  0,800 km,

od km  0+000 do km 0+ 800 „  polegające na  :

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego  (gruzu betonowego)  grubości  15 cm  na

odcinku  o długości  800 mb i szer.   3,6 m,

- wykonaniu nawierzchni z   betonu asfaltowego  AC 11S-50/70 warstwa ścieralna  grub. 5 cm

na odcinku  o długości  800 mb i szer.  3,5 m.

- umocnieniu obustronnym  poboczy kruszywem łamanym   kamiennym stabilizowanym

mechanicznie  gr. warstwy  8 cm   na całym odcinku drogi

2. Przedmiotowe  zadanie realizowane będzie  zgodnie ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia ,

dokumentacją projektową  oraz zgodnie ze specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

§ 3.   OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie  terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

2) przekazanie kompletu dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy.

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy

określonego w § 2 umowy,

4) zapłaty za wykonane i odebrane roboty.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r   Prawo budowlane ( Dz.U.  z

2013 poz.1409  z późniejszymi zmianami),

2) przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie

2 dni roboczych  przed zawarciem  umowy  , zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.

3) przyjęcie i zagospodarowanie terenu budowy,

4) utrzymanie porządku oraz  ochrona  mienia znajdującego się na terenie budowy,

5) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie  wykonywania

robót,

6)angażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie

do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy,

7) zapewnienie, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót  branżowych   fizycznie przebywali i

wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.

8) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla  zachowania terminu

wykonania robót,

9) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,  warunkami technicznymi,

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

10) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną  wykonanego przedmiotu umowy,

11) zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców

do udziału w realizacji Umowy,

12) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu  dokumentów wymienionych w  § 6, pkt 6 ppkt 2

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy,

13) informowanie Zamawiającego  ( inspektor nadzoru ) o terminie zakrycia robót ulegających

zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających,

3.Wykonawca może  realizować zamówienie  przy pomocy podwykonawców  wskazanych  w dniu

podpisania umowy,  w zakresie określonym  w ofercie przetargowej, o ile podwykonawca  posiada

stosowne  uprawnienia konieczne  do realizacji powierzonego zakresu czynności.  Zmiana

Podwykonawcy wymaga akceptacji  Zamawiającego.

§ 4. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca, po zapoznaniu się  z dokumentacją techniczną, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada

niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla

prawidłowego wykonania umowy oraz  będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na

warunkach określonych w umowie.

§ 5. REALIZACJA UMOWY

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

…………………posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w zakresie dróg  ………………………..

2.  Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie :

………………………,  posiadający uprawnienia budowlane    nr   ………………..z dnia  ………………….w

specjalności drogowej  do pełnienia  samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie

3. Termin zakończenia całości robót budowlanych,  ustala    się  do dnia     31.10.2014r

4. Jako termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się zakończenie robot budowlanych oraz

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy  dokumentów,

określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6. ODBIORY ROBÓT

1. Występują następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót podlegających zakryciu lub zanikających

- odbiór instalacji i urządzeń technicznych

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór po okresie rękojmi (odbiór ostateczny pogwarancyjny).

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiory robót podlegających zakryciu lub zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy   i jednoczesnym powiadomieniem inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia,  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

4. Odbiór instalacji i urządzeń technicznych

Odbiór instalacji i urządzeń technicznych polega na końcowej  ocenie ilości i jakości wykonywanych instalacji  oraz zamontowanych urządzeń.

Gotowość instalacji oraz urządzeń technicznych do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót będzie dokonany nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia,  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

5. Odbiór częściowy.

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę  zawiadomienia  Zamawiającego o wykonaniu zakresu robót wyszczególnionego w  harmonogramie realizacji robót, stanowiącym integralną część umowy.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

6.Odbiór końcowy.

Przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór całości  robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

1) Po zakończeniu robót, dokonaniu przez kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy

i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadamia

Zamawiającego o gotowości odbioru. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin

biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

2) Do zawiadomienia Wykonawca załącza następujące dokumenty:

a/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

b/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),

c/  recepty i ustalenia technologiczne,

d/  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

e/  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

f/  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

g/ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

h/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  i przekazania

tych  robót właścicielom urządzeń,

i/  rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości, wartości.

j/ oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57,  ust.1,  pkt 2, lit. a i lit b ustawy z dnia 7

lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz.U.  z 2010r Nr 243 poz. 1623 z  późniejszymi zmianami),

3) Na podstawie zawiadomienia Zamawiający powołuje Komisję odbioru , wyznacza dzień i godzinę

rozpoczęcia odbioru. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca,

kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

4) Czynności odbioru końcowego robót zostaną  rozpoczęte  przez Zamawiającego w ciągu 14 dni  od dnia

otrzymania zawiadomienia

5) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do

odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się  z obowiązków, o

których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku  uznaje

się ,że  Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6) Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 2, pkt 3

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę,

to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania   wynikającego z umowy.

7) Z czynności odbioru Komisja sporządza  protokół, który będzie  zawierać ustalenia poczynione w toku

odbioru.

8) Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego

w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich

wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9) W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia

Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady, wyznaczając odpowiedni termin.

10)W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady

nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości

użytkowej, estetycznej i technicznej.

11) Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru    i powiadomienia o

tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym

obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez

powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając

o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki

stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

12) Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odebrania

robót.

7. Odbiór po okresie rękojmi (odbiór ostateczny pogwarancyjny).

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokołu

ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania

wad. Odbioru ostateczny  dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

§ 7. WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do

umowy w wysokości:

1)  netto   :    ……………………. zł

( słownie :   ……………………………………..zł),

2)  należny podatek VAT w wysokości   …………………zł

(słownie :   trzydzieści osiem tysięcy  dwieście dwadzieścia  sześć 09/100 zł)

3) brutto :     ………………………..zł

(słownie:     ………………………………………………..)

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z

kompleksową realizacją przedmiotu Umowy na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót budowlanych, dokumentacji projektowej (w tym przedmiarów robót) przy zastosowaniu polskich

norm, zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz sztuką budowlaną.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót (poza sytuacjami

określonymi w SIWZ) i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli w chwili

zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac – niedoszacowanie, pominięcie

oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany

wynagrodzenia ryczałtowego.

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części Umowy określonej w

dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują

względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o

dodatkowe wynagrodzenie.

6.  Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy     w

BS w Sochaczewie  Nr  88 9283 0006 0013 6129 2000 0010 w terminie 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiającego faktury wraz  z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

7. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług Podwykonawcy  jest zobowiązany przedłożyć, wraz z

okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych

Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody  zapłaty

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności,  których termin

upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do

reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy,

względem  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym

okresie  wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o

podwykonawstwo.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do

Umowy.

8. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

9. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, zawiadomi

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy

wezwania.

10.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt  9, podważających zasadność

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt  8, jeżeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt  8 uwag

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu

uchybienia terminowi zapłaty.

12. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do

depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy

rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT przedstawione

Zamawiającemu wraz:

- z protokołem odbioru  robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,

- z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

- z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

- a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

14. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których mowa

w pkt 13., Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie

przez  Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w

pkt 13,  nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia

Wykonawcy do żądania odsetek.

15. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w

przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

16. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 11 zawierające

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i

usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania,

oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o

podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

17.Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli

Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 10  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli

Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt 10,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie

wykażą zasadności takiej płatności.

18. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 10  i potwierdzi zasadność

takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 10,  a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

19.Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,

przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu

odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru

dostaw lub usług.

20.Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu

opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie

dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o

podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

21.Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne

złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu

sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu

wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

22.Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w

terminie 30  dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

23.Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości

należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z

wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem

Wykonawcy.

24.Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości

kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w

cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o

podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub

rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

25.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym

okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z

faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

26.Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub

objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

§ 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania  umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie     ……………….  w

wysokości:    zł  (słownie:        zł )

2. Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.	 Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od

dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 9.   RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA I ZASTĘPCZE USUWANIE WAD

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na  36  miesięcy.

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

4.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z

serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość

gwarancji producenta.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz  z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad

rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady   wykonanego przedmiotu umowy powstałe

wskutek dostarczonego przez siebie projektu  lub rozwiązania technicznego.

§ 10. ROBOTY DODATKOWE

1.	Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.	Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.

3.	Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli :

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje robót i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni.

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem technicznym, wskazaniami Zamawiającego.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

b) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane   przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową , jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy , nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

d) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 ppkt  c) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia.  Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 12. KARY UMOWNE

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 25 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom –

3 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 2 % Ceny ofertowej brutto,

- za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7  dni  w wysokości

2  %  Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

- w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 3 % Ceny ofertowej brutto.

g)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości  0,2 %  wynagrodzenia

ryczałtowego   brutto za każdy dzień   wstrzymania robót  przez Zamawiającego z powodu  braku

stałej obecności   kierownika robót  podczas wykonywania  prac będących przedmiotem umowy.

Zakończenie realizacji  przedmiotu umowy  w terminie określonym w §  5  niniejszej umowy  nie

zwalnia wykonawcy  od uiszczenia kary   za zaistniałą przerwę w wykonaniu robót.

h) za  zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto

o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

i) za  zwłokę  w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót,  odbiorze

pogwarancyjnym, a także w okresie gwarancji - w wysokości  0,3 % wynagrodzenia  brutto ,

o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

j) za spowodowanie przerwy w realizacji robót  z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  brutto , o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy

dzień przerwy.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto określonej w § 7 pkt. 1

Umowy.

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 25 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,

5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia

następnego po upływie terminu jej zapłaty.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych

obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 13. SIŁA WYŻSZA

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek

siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest

powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14   WARUNKI  REALIZACJI  PRAC PRZEZ   PODWYKONAWCÓW

1..Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy:

wszystkie roboty stanowiące przedmiot umowy

a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot

Umowy:   ……………………………………………………………………………...

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego

na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o

podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych

Podwykonawców,  ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:

dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio:  robót

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty

budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy

przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów

częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno

odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  w Dokumentacji projektowej,

STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy

Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia

odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy

w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe

wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.  Dokumenty potwierdzające wiedzę i

doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu  oraz informacja o

kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o

podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich

wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią

dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego

Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej

z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7  dni od dnia przedłożenia mu

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się

dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu  na zasadach określonych w pkt .7.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt .8  pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących

przypadkach:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 
w pkt.4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 4 lit.f.

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 7,

- gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę

za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie

Umowy.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w

terminie określonym w pkt  9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może

przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia

Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5

dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  5 dni od dnia przedłożenia kopii

tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za

zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy

lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem

Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy,

o którym mowa w § 7 pkt. 1, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w

SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi,  przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo

zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego

Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji

Zamawiającego w trybie określonym w pkt  7 – 13.

19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt 17, stosuje się

zasady określone w pkt 7 – 13.

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,

a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego

tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe

umowy na język polski.

§ 15   DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi.

3)  Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w

umownym terminie

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót;

4) Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach

zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli

gruntów pod inwestycję.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1) – 4) termin Czasu

ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1)   Zmiany osobowe

a) zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające

warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej

Wykonawcy

b) Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot

umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a

dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.

3.  Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiana obowiązującej stawki VAT;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy,

4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

6) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3 ppkt  1),4) 5),6)

możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

W przypadku pkt. 3. ppkt 2) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.

W przypadku pkt. 3.ppkt 3) zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie.

W przypadku pkt. 3.ppkt 4) zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje.

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1, 2 i 3  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

b) zmiany danych teleadresowych,

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

4. Zmiana postanowień zawartej  umowy  wymaga formy pisemnej  pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5.  Nie można  dokonać zmiany  umowy w zakresie  innym niż  przewidziane przez  Zamawiającego  w

ogłoszeniu  lub siwz.

§ 16    UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest  zobowiązany w okresie  trwania  umowy do posiadania  ubezpieczenia od

odpowiedzialności  cywilnej,  w zakresie prowadzonej  działalności   gospodarczej  obejmującej  przedmiot

niniejszej  umowy.

§ 17  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić  obecność kierownika na budowie podczas prowadzenia robót.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych , a w sprawach w niej nieunormowanych  przepisy  Kodeksu   cywilnego  oraz ustawy  Prawo budowlane  wraz z przepisami wykonawczymi.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu

realizacji Umowy na osoby trzecie.

5. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej

zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem

poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający :        Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

Wykonawca:         ……………………………

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio

wskazany adres będą uważane za skuteczne.

6.   Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

7.  Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania

umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli

rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7

dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd

właściwy dla  Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w  trzech  jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiającego , jeden egzemplarz  dla Wykonawcy.

9.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

1/ Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA	   			          	ZAMAWIAJĄCY