O G Ł O S Z E N I E

Gmina Brochów,  Brochów 125, 05-088  Brochów tel. (022)  725-70-51  725-70-03, fax.(022) 725-70-03 wew. 13 ogłasza przetarg ofertowy na :

Wykonanie    przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice

Termin wykonania   zamówienia  do dnia   05.10.2016r.

Termin składania ofert upływa       18.08.2016r   o godz.    11:00

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice” należy złożyć w  pokoju Nr 35 – Sekretariacie  Urzędu Gminy Brochów

Otwarcie ofert nastąpi w dniu         18.08.2016r   o godz.    11:15

w siedzibie Zamawiającego   Sala konferencyjna  pokój  nr   15 parter

Siwz wraz z opisem przedmiotu zamówienia i innymi z załącznikami udostępnione jest na  stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty                       - 100%

Termin płatności do 30 dni

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Maria Rojek                - inspektor ds. zamówień publicznych

Łukasz Kopka             - inspektor ds. utrzymania dróg

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia       09.08.2016r.

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

#### WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG OFERTOWY NA

WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUŁOWICE

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)

## (zatwierdzam)

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

## Brochów, dnia  09.08.2016 r.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

1. Informacje o zamawiającym

Gmina Brochów      05-088 Brochów,    Brochów 125      powiat sochaczewski

tel. 22 725-70-51 ,  fax  22 725-70-03  wew. 13

adres poczty elektronicznej   gmina@brochow.pl

zwana dalej Zamawiającym

zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym na „Wykonanie przebudowy drogi

gminnej w miejscowości Tułowice”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  są  roboty budowlane polegające na  wykonanie przebudowy

istniejącej drogi gminnej  380119W  w miejscowości Tułowice  dz. nr  140 i 160 obręb

Tułowice.

Zakres zamówienia  obejmuje  wykonanie na odcinku o długości  482 mb i szer. 3,8 m :

-  warstwy odcinającej  z piasku  grubości 10 cm

-  podbudowy grubości 10 cm z kruszywa  betonowego   frakcji  063

-  nawierzchni  z kruszywa  łamanego   - tłucznia kamiennego  frakcji 031 mm   grubości 8

cm.

-  utwardzenie poboczy klińcem  obustronnie na całym odcinku drogi,  szer. 0,5 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  jest opisany w przedmiarze robot,  uproszczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót .

Zamawiający  informuje, iż przedmiary przekazane wykonawcom  pełnią funkcję  jedynie pomocniczą (informacyjną)  przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców.

Przygotowując oferty Wykonawcy   powinni sprawdzić  zgodność  przedmiarów z pozostałymi  częściami  dokumentacji . Nie wniesienie   zastrzeżeń  przez wykonawcę w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez   wykonawcę  robót zgodnie z  dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną  zgodnie z art.  647 k.c.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających  do 40%

3. Termin realizacji zamówienia :  05.10.2016r.

4.	Opis sposobu przygotowania ofert

1) Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji

wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej

specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

2) W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu,

powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta

Oferenta.

3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

4) Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji

formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy

czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być

podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile

nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

5) Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i

została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

6) Zaleca się, aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) oferty były

ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga się aby wszystkie miejsca, w

których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę

podpisującą ofertę.

7) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie i opisać

w widocznym miejscu  następująco:

oferta na :   „Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice”

Nie otwierać przed   18.08.2016r. godz. 11:15

8) W  przypadku  przesłania oferty  pocztą , należy  umieścić ofertę w dwóch kopertach.

Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i

adresowane  na  Zamawiającego  Druga koperta oznaczona  w widocznym miejscu

oferta na :   „Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice”

Nie otwierać przed   18.08.2016r. godz. 11:15

9) Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak zewnętrzna musi być opisana nazwą i

adresem Oferenta.

10) Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub

wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno

mieć na kopercie oznaczenie „Zmiana” lub „ Wycofanie”.

11)Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12)Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami niniejszej specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do

przygotowania oferty oraz podpisania umowy, a także dokonał wizji lokalnej  terenu

drogi.

5. Warunki udziału w postępowaniu

1) Wykonawca musi się wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym

okresie  zrealizował min.  2 zamówienia  polegające na  budowie lub przebudowie dróg

swoim zakresem obejmujące w szczególności  wykonanie podbudowy z kruszyw

łamanych o wartości łącznej nie mniejszej  niż    140 000 zł .

Do  wskazanych robót  wykonawca zobowiązany jest  przedstawić dokumenty

potwierdzające, czy roboty te  zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących

czy zostały wykonane   zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo

ukończone.

2) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy  dysponują  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony  jeżeli wykonawca wykaże, że kierownik  budowy

posiada uprawnienia  w specjalności drogowej  do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie  i kierowania robotami w zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

.

6. Dokumenty składające się na ofertę

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  - Formularz ofertowy

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr. 2

  - Wykaz wykonanych  w okresie  ostatnich 5 lat robot budowlanych -   zał. Nr 3

  - Zaparafowany projekt  umowy    - zał.  nr 6

  - Wykaz osób odpowiedzialnych za  wykonanie zobowiązań umowy– zał. nr.4

  - Oświadczenie o posiadaniu przez kierownika budowy uprawnień budowlanych – zał. nr  5

  - Oświadczenie o podwykonawstwie  - zał. nr  6

7. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia

Uprawnieni do kontaktów z oferentami  są:

Maria Rojek                 –                  w godz.     9.00 -  15.00   w dni powszednie.

Łukasz  Kopka             –                  w godz.     9.00  -  15.00  w dni powszednie

8. Okres związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu

wyznaczonego na składanie ofert.

9. Miejsce i termin składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego    pokój Nr 28 .

2) Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2016r.  o godzinie 11:00.

3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 8.2) zostaną

zwrócone  Oferentom bez otwierania.

10. Otwarcie i badanie ofert

1) Zamawiający otworzy oferty w  dniu 18.08.2016 r. o godzinie 11:15 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

2) Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert.

3) W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać

udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

11. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

Cena oferty       100  %

Jeżeli złożone zostaną dwie oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie  oferentów

do złożenia  ofert dodatkowych

Oferenci składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen  wyższych niż

zaoferowane w złożonych ofertach..

12.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez

podawania  przyczyn,

2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

3) zmiany terminów  wyznaczonych w ogłoszeniu,

4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie

postępowania,

5) zmiany treści projektu umowy  przed jej podpisaniem,  pod warunkiem, że nie będzie

to zmiana   nie korzystna dla  zamawiającego.

###### 13. Informacja o formalnościach po wyborze oferty.

###### 1) Zamawiający poinformuje   na  stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń

###### zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

2)  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Sporządziła:

Maria Rojek

Brochów    sierpień  2016 r.

Załączniki:

1. Oferta  wykonawcy

2. Oświadczenie

3. Wykaz wykonanych  w okresie  ostatnich 5 lat robót budowlanych

4. Wykaz osób odpowiedzialnych za  wykonanie zobowiązań umowy– zał. nr.4

5. Oświadczenie o posiadaniu przez kierownika budowy uprawnień budowlanych

6. Oświadczenie o podwykonawstwie

6. Projekt umowy

7. Przedmiar robót

8. Uproszczona  dokumentacja

9. Specyfikacja techniczna

(pieczęć oferenta )

Gmina Brochów

05-088 Brochów

Brochów 125

O F E R T A

Nazwa Wykonawcy/nazwisko i imię  ……………………………………………………………

Siedziba  …………………………………………………………………………………………

Typ przedsiębiorstwa    ………………………………………………………………………….

/ spółka,  korporacja, konsorcjum, , działalność gospodarcza itp./

Nr telefonu ........................................................   faks   ..............................................................

Nr NIP    .............................................................  Nr regonu     .....................................................

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu ofertowym na

Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice

Oferuję   wykonanie przedmiotu zamówienia

za  cenę netto: ............................... zł

słownie: ...................................................................................................................................zł

należny podatek VAT 23 % ..................................... zł

cena brutto : ............................................. zł

słownie:...................................................................................................................................zł Powyższa cena jest ceną ryczałtową.

Składając niniejszą ofertę   oświadczam, że :

1.Zapoznałem/am się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie

wnoszę  do niej zastrzeżeń oraz uznaję się za związanym/ną określonymi w niej zasadami

postępowania

2. Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia  obejmujący wykonanie przebudowy

drogi gminnej w miejscowości Tułowice  do dnia   05.10.2016r.

3.  Akceptuję warunki płatności   zawarte w postanowieniach umowy.

4.  Akceptuję  postanowienia zawarte w projekcie umowy  i zobowiązuję się do zawarcia

umowy w czasie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

- Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Następujące  części zamówienia  zamierzam powierzyć pod wykonawcom*/ Zamówienie zamierzamy zrealizować sami*         ………………………………………………………

- Ofertę  niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

- Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

| Imię i Nazwisko | (........................................................................................) |
| --- | --- |
| Adres | (........................................................................................) |
| Telefon | (........................................................................................) |
| Fax. | (........................................................................................) |
| E-mail | (........................................................................................) |

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

...........................dn……….2016 r.

.....................................................................

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Zał. Nr 2

……………………………………

(pieczęć  oferenta )

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w przetargu ofertowy na „Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice”

Oświadczam, że:

1) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

............................ dn. …….  2016 r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

Zał. Nr 5

……………………………………………….

(pieczęć wykonawcy )

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRZEZ  KIEROWNIKA

BUDOWY UPRAWNIEN  BUDOWLANYCH

Składając ofertę w postępowaniu na realizację zamówienia  pn.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice”

oświadczam,  że  deklarowana/y  na kierownika  budowy     Pan/i

……………………………………………………………………………………………………………

Posiada  uprawnienia  budowlane             Nr   ……………                        w     specjalności      .…………………………………………………………………………………………………………………

do pełnienia      samodzielnych  funkcji  technicznych w budownictwie    i kierowania robotami w zakresie  odpowiadającym przedmiotowi  zamówienia  wymagane przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290)

…………………………………

(podpis osób uprawnionych do

reprezentowania   wykonawcy)

Zał.  nr 6

(pieczęć Oferenta)

Oświadczenie o podwykonawstwie

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na  realizacje zamówienia pn.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice”

oświadczam, że do realizacji zamówienia zamierzam powierzyć Podwykonawcom:

| LP | Części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

Należy wpisać NIE DOTYCZY gdyż zamówienie realizowane jest wyłącznie przez Wykonawcę.

............................. dnia  ................

................................................................

(podpis osób uprawnionych do

reprezentowania  wykonawcy)

Zał. Nr  4

Miejscowość ...................................data ..................

………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB  ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ UMOWY

Składając ofertę  w postępowaniu na realizację  zamówienia publicznego pn. :

Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice”

Oświadczam,  że  firma, którą   reprezentuję  do wykonania zamówienia  dysponuje  n.w.   osobami , które będą uczestniczyć   w wykonaniu zamówienia , w szczególności  odpowiedzialnymi  za kierowanie  robotami budowlanymi

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Proponowane stanowisko | Lata doświadczenia | Przygotowanie zawodowe | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

(podpis osób uprawnionych do

reprezentowania   wykonawcy)

Zał  Nr 3

Miejscowość ...................................data ..................

…………………………

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ

WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH

5  LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę na realizację  zamówienia publicznego pn. :

Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice”

oświadczam,  że  w okresie ostatnich pięciu lat,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  firma, którą reprezentuję wykonała  następujące roboty  budowlane :

| Lp. | Nazwa inwestora Miejsce wykonania | Rodzaj wykonanych robót | Wartość | Rozpoczęcie realizacji zadania (dzień. miesiąc .rok) | Zakończenie realizacji zadania (dzień , miesiąc, rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Do wykazu należy dołączyć  dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te

# zostały wykonane  w sposob należyty  oraz wskazujące , czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki

# budowlanej i  prawidłowo ukończone

Zał. Nr 6

(Projekt)   UMOWA  Nr  ……....2016

Zawarta w dniu       …..08.2016r.  w   Brochowie  pomiędzy Gminą Brochów z siedzibą

Brochów 125,   05-088 Brochów  posiadającą NIP 837 169 27 23

zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez:

-   Wójta Gminy  Brochów                     przy kontrasygnacie

-    Skarbnika Gminy

Pesel                                 zam. ……………………………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod  firmą:   …………………………………………………………………………posiadającą NIP  …………..     Regon ………………z siedzibą   …………………………………………………….

zwanym  dalej  "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

……………………………………- właściciela

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro   - zapytanie ofertowe    została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. DEFINICJE

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2. Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę/ zgłoszenie  budowy

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i

końcowych,  w miarę potrzeby,

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne , inwentaryzacja  geodezyjna

3. Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na

materiały i  urządzenia Wykonawcy.

4. Harmonogramem rzeczowo-finansowy - projekt organizacji wykonania robót określający szczegółowo zakres z podziałem na poszczególne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za  wykonane etapy robót.

5. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji

etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia  i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności  w wykonaniu  przedmiotu umowy.

11.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne                           i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

12. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

13. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą  jego przydatność do stosowania w budownictwie.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice”

2. Przedmiotowe  zadanie realizowane będzie  zgodnie ze specyfikacją  istotnych warunków

zamówienia ,  dokumentacją projektową  oraz zgodnie ze specyfikacją  techniczną wykonania i

odbioru robót,  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

§ 3.   OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie  terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

2) przekazanie posiadanej  dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy.

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy

określonego w § 2 umowy,

4) zapłaty za wykonane i odebrane roboty.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r   Prawo budowlane

(Dz.U.  z  2016 poz.290),

2) przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w

terminie 2 dni roboczych  przed zawarciem  umowy  , zgodnie z którym będzie realizowany

przedmiot Umowy.

3) przyjęcie i zagospodarowanie terenu budowy,

4) utrzymanie porządku oraz  ochrona  mienia znajdującego się na terenie budowy,

5) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie

wykonywania robót,

6)angażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania

Umowy,

7)zapewnienie, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał i  wykonywali swoje obowiązki na

terenie budowy.

8) koordynacja  prac realizowanych  przez  podwykonawców,

9) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,  warunkami

technicznymi,   Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

10) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,

11) zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy,

12) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w § 6, pkt 6 ppkt2

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy,

13) informowanie Zamawiającego  ( inspektor nadzoru ) o terminie zakrycia robót ulegających

zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających.

§ 4. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

1..Wykonawca, po zapoznaniu się  z dokumentacją techniczną, warunkami lokalnymi, zapewnia, że

posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia

konieczne dla  prawidłowego wykonania umowy oraz  będzie w stanie należycie wykonać roboty

budowlane na   warunkach określonych w umowie.

§ 5. REALIZACJA UMOWY

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

…………………………posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w zakresie dróg   nr …………………………..

2.  Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie :

…………………………….,  posiadający uprawnienia budowlane    nr    ………………………w  specjalności

drogowej  do pełnienia  samodzielnych funkcji  technicznych w   budownictwie.

3. Termin zakończenia całości robót budowlanych,  ustala    się  do dnia   05.10.2016r.

4. Jako termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się zakończenie robot budowlanych oraz

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy  dokumentów,

określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6. ODBIORY ROBÓT

1. Występują następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót podlegających zakryciu lub zanikających

- odbiór instalacji i urządzeń technicznych

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór po okresie rękojmi (odbiór ostateczny pogwarancyjny).

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiory robót podlegających zakryciu lub zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy   i jednoczesnym powiadomieniem inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia,  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

4. Odbiór instalacji i urządzeń technicznych

Odbiór instalacji i urządzeń technicznych polega na końcowej  ocenie ilości i jakości wykonywanych instalacji  oraz zamontowanych urządzeń.

Gotowość instalacji oraz urządzeń technicznych do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót będzie dokonany nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia,  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

5. Odbiór częściowy.

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę  zawiadomienia  Zamawiającego o wykonaniu zakresu robót wyszczególnionego w  harmonogramie realizacji robót, stanowiącym integralną część umowy.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

6.Odbiór końcowy.

Przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór całości  robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

1) Po zakończeniu robót, dokonaniu przez kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy

i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadamia

Zamawiającego o gotowości odbioru. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin

biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

2) Do zawiadomienia Wykonawca załącza następujące dokumenty:

a/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

b/  recepty i ustalenia technologiczne,

c/  dzienniki budowy (oryginały),

d/  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

e/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  i

przekazania   tych  robót właścicielom urządzeń,

f/  rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości, wartości.

g/ oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57,  ust.1,  pkt 2, lit. a i lit b ustawy z

dnia 7   lipca 1994 r Prawo budowlane ( t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz.290)

h/ inwentaryzację  geodezyjną

3) Na podstawie zawiadomienia Zamawiający powołuje Komisję odbioru , wyznacza dzień i godzinę

rozpoczęcia odbioru. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca,

kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

4) Czynności odbioru końcowego robót zostaną  rozpoczęte  przez Zamawiającego w ciągu 14 dni

od dnia  otrzymania zawiadomienia

5) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do

odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się  z

obowiązków, o  których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

W takim wypadku  uznaje  się ,że  Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6) Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 6, pkt 4)

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania   wynikającego z umowy.

  - Z czynności odbioru Komisja sporządza  protokół, który będzie  zawierać ustalenia poczynione

w  toku   odbioru.

8) Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego

w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich

wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9) W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia

Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady, wyznaczając odpowiedni termin.

10)W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady

nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości

użytkowej, estetycznej i technicznej.

11) Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru    i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając  o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

12) Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odebrania  robót.

7. Odbiór po okresie rękojmi (odbiór ostateczny pogwarancyjny).

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokołu

ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania

wad. Odbioru ostateczny  dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

§ 7. WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do

umowy w wysokości:

1)  netto   :      zł

( słownie :      sto dziewiętnaście  tysięcy    dziewięćset czterdzieści  jeden 96/100  zł),

2)  należny podatek VAT w wysokości    27 586,65  zł

(słownie :     dwadzieścia siedem tysięcy  pięćset  osiemdziesiąt  sześć  65/100    zł)

3) brutto :    zł

(słownie:     )

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów

związanych z kompleksową realizacją przedmiotu Umowy na podstawie specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru  robót budowlanych, dokumentacji projektowej (w tym przedmiarów robót)

przy zastosowaniu polskich norm, zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz sztuką budowlaną.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót (poza sytuacjami

określonymi w SIWZ) i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli w

chwili zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac – niedoszacowanie,

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania

zmiany  wynagrodzenia ryczałtowego.

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części Umowy określonej w

dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie

przysługują  względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności

roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

6.  Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy     w

Bank………………………………………………………………. w terminie 30 dni od daty

otrzymania przez  Zamawiającego faktury wraz  z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

§ 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu pokrycia roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie   (10%  ceny oferty brutto) w

formie     pieniądza   w  wysokości:  …………(słownie:   ……..   zł )

2. Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.	 Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od  dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 9.   RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA I ZASTĘPCZE USUWANIE WAD

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na  36  miesięcy.

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

5.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz  z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi

za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał

oraz za wady   wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek

dostarczonego przez siebie projektu  lub rozwiązania technicznego.

§ 10. ROBOTY DODATKOWE

1..Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest

następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez

Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2..Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego

konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie

przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest

wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów,

po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.

3.	Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli :

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni.

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem technicznym, wskazaniami Zamawiającego.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

b) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane   przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową , jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy , nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

d) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 ppkt  c) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia.  Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 12. KARY UMOWNE

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 25 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 3 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 2 % Ceny ofertowej brutto,

- za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7  dni  w wysokości 2  %  Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

- w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 3 % Ceny ofertowej brutto.

g)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości  0,2 %  wynagrodzenia

ryczałtowego   brutto za każdy dzień   wstrzymania robót  przez Zamawiającego z powodu

brak stałej obecności   kierownika robót  podczas wykonywania  prac będących

przedmiotem umowy.

Zakończenie realizacji  przedmiotu umowy  w terminie określonym w §  5  niniejszej umowy

nie zwalnia wykonawcy  od uiszczenia kary   za zaistniałą przerwę w wykonaniu robót.

- za  opóźnienie  w ukończeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia

brutto,   o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

i)  za  opóźnienie   w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót,

odbiorze pogwarancyjnym, a także w okresie gwarancji - w wysokości  0,3 %

wynagrodzenia  brutto ,    o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

j) za spowodowanie przerwy w realizacji robót  z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  brutto , o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za

każdy  dzień przerwy.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto określonej w § 7

pkt. 1  Umowy.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to  Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych  przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 25 % Ceny ofertowej brutto.

- Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyny,  kiedy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W tym przypadku  wykonawca może żądać  wyłącznie wynagrodzenia  należnego z wykonania  części  umowy.

- Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od

dnia  następnego po upływie terminu jej zapłaty.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania

do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej  może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia,

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności

należnej  Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 13. SIŁA WYŻSZA

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek  siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana

Jest  powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14   WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: ……………

§ 15   DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub  terenowymi.

3)  Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren

budowy w   umownym terminie

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót;

4) Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o

kompetencjach  zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów

infrastruktury oraz właścicieli    gruntów pod inwestycję.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1) – 4) termin Czasu

ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych

okoliczności.

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1)   Zmiany osobowe

a) zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne

spełniające  warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według

polityki kadrowej   Wykonawcy

- Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje

przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające

wymogi SIWZ , a  dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na

zaproponowaną osobę.

3.  Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiana obowiązującej stawki VAT;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy,

4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

6) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3 ppkt  1),4) 5),6)

możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

W przypadku pkt. 3. ppkt 2) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.

W przypadku pkt. 3.ppkt 3) zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie.

W przypadku pkt. 3.ppkt 4) zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje.

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1, 2 i 3  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

b) zmiany danych teleadresowych,

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

4. Zmiana postanowień zawartej  umowy  wymaga formy pisemnej  pod rygorem nieważności takiej

zmiany.

5.  Nie można  dokonać zmiany  umowy w zakresie  innym niż  przewidziane przez  Zamawiającego  w

ogłoszeniu  lub siwz.

§ 16    UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest  zobowiązany w okresie  trwania  umowy do posiadania  ubezpieczenia od

odpowiedzialności  cywilnej,  w zakresie prowadzonej  działalności   gospodarczej  obejmującej

przedmiot  niniejszej  umowy.

§ 17  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić  obecność kierownika na budowie podczas prowadzenia robót.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu   cywilnego  oraz ustawy  Prawo budowlane  wraz z przepisami wykonawczymi.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z

tytułu  realizacji Umowy na osoby trzecie.

5. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej

zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru listem

poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający :        Gmina Brochów

Brochów 125,    05-088 Brochów

Wykonawca:     ……………………………………………………

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio

wskazany adres będą uważane za skuteczne.

6.  Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia

takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego

rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki

Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla  Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w  trzech  jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiającego , jeden egzemplarz  dla Wykonawcy.

9.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

1/ Oferta Wykonawcy

2/ SIWZ

3/ projekt budowlany (uproszczony)

4/ specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót,  warunków  technicznych  wykonania i

odbioru  robót budowlanych

WYKONAWCA	                                                                     ZAMAWIAJĄCY